阶段五：Agent API 与内测详细设计 V0.1

1. 阶段定位

阶段一完成资料导入。

阶段二完成：

原始资料
  ↓
文档解析
  ↓
正文清洗
  ↓
标准 Document
  ↓
AI 摘要

阶段三完成：

Document
  ↓
分块
  ↓
Embedding
  ↓
关键词检索
  ↓
向量检索
  ↓
混合检索
  ↓
RAG 问答
  ↓
引用来源

阶段四完成：

知识库资料
  ↓
日报 / 周报 / 专题报告
  ↓
Markdown / Obsidian / JSON 导出

阶段五要解决的是：

系统是否可以被外部 Agent 调用？
系统是否可以接入真实工作流？
系统是否具备内测条件？
早期用户是否愿意持续使用？

阶段五的核心目标是：

将知识资产引擎从“Web 产品”扩展为“可被 Agent、自动化脚本、外部工具调用的知识服务”，并通过内测验证核心价值、稳定性、可用性和付费可能性。

2. 阶段五核心目标

阶段五完成后，系统必须具备以下能力：

- 用户可以创建 API Key；

- 用户可以限定 API Key 的访问范围；

- 外部 Agent 可以调用专题列表；

- 外部 Agent 可以调用搜索接口；

- 外部 Agent 可以调用问答接口；

- 外部 Agent 可以读取指定文档；

- 外部 Agent 可以获取报告列表和报告详情；

- 所有 API 调用必须记录日志；

- API 调用必须有权限校验和额度限制；

- API 返回结构必须稳定，方便 Agent 使用；

- 系统具备内测用户管理能力；

- 系统具备反馈收集能力；

- 系统具备基础使用量统计；

- 系统具备核心链路监控；

- 完成第一批内测场景验证。

3. 阶段五不做的内容

阶段五明确不做：

- 不做完整插件市场；

- 不做第三方开发者平台；

- 不做 OAuth 第三方授权；

- 不做复杂企业 SSO；

- 不做复杂计费系统；

- 不做公开 API 商业化售卖；

- 不做多租户团队协作完整版；

- 不做 Agent 自动执行写操作；

- 不做跨用户数据共享；

- 不做社区和知识交易市场。

这里需要直接提醒：

阶段五不是“开放平台阶段”，而是“受控 API + 内测验证阶段”。API 的目的不是立刻做生态，而是验证知识库能不能真正嵌入用户的 Agent 工作流。

4. 阶段五总体流程

用户进入设置
  ↓
创建 API Key
  ↓
选择允许访问的专题
  ↓
选择权限范围
  ↓
外部 Agent 携带 API Key 调用接口
  ↓
系统鉴权
  ↓
校验专题权限
  ↓
执行搜索 / 问答 / 文档读取 / 报告读取
  ↓
返回结构化结果
  ↓
记录 API 调用日志
  ↓
统计使用量

内测流程：

邀请内测用户
  ↓
创建示例专题
  ↓
导入样本资料
  ↓
用户体验导入、搜索、问答、报告、导出、Agent API
  ↓
收集反馈
  ↓
分析问题
  ↓
修复高优先级问题
  ↓
判断是否进入 V0.2

5. 阶段五模块划分

阶段五建议拆成 9 个模块：

API Key 管理模块
Agent Search API 模块
Agent QA API 模块
Agent Document API 模块
Agent Report API 模块
API 权限与额度模块
API 调用日志模块
内测用户与反馈模块
系统监控与质量评估模块

6. Agent API 设计原则

6.1 API 不是普通前端接口的复制

Agent API 不是把前端接口暴露出去。

Agent API 应该满足：

- 返回结构稳定；

- 字段命名清晰；

- 错误信息明确；

- 结果适合模型继续处理；

- 引用来源结构化；

- 支持限定专题；

- 支持限定返回数量；

- 支持权限控制；

- 支持调用日志；

- 不暴露内部无关字段。

6.2 Agent API 返回原则

Agent API 返回应尽量包含：

- answer；

- items；

- citations；

- metadata；

- trace_id；

- usage；

- warnings。

不要只返回一段自然语言。

例如问答接口应该返回：

{
  "answer": "基于资料，最近 AI Agent 的主要趋势是……",
  "citations": [],
  "metadata": {
    "topic_id": "uuid",
    "retrieved_count": 10,
    "used_count": 6
  },
  "warnings": []
}

6.3 Agent API 权限原则

API Key 必须做到：

- 不能访问所有用户数据；

- 只能访问所属用户的数据；

- 可以限定专题；

- 可以限定接口能力；

- 可以设置过期时间；

- 可以随时禁用；

- 可以记录调用日志；

- 不允许明文保存 key。

7. 数据库设计

阶段五需要新增或完善以下表：

- api_keys；

- api_call_logs；

- user_usage_daily；

- beta_users；

- feedback_items；

- system_events，可选。

7.1 api_keys：API Key 表

CREATE TABLE api_keys (
    id                  UUID PRIMARY KEY,
    user_id             UUID NOT NULL REFERENCES users(id),

    name                VARCHAR(100) NOT NULL,
    key_prefix          VARCHAR(20) NOT NULL,
    key_hash            TEXT NOT NULL,

    permission_scope    VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'read_only',
    allowed_topic_ids   JSONB,
    allowed_actions     JSONB,

    rate_limit_per_minute INT NOT NULL DEFAULT 60,
    daily_quota          INT NOT NULL DEFAULT 1000,

    expires_at          TIMESTAMP,
    status              VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'active',

    created_at          TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
    last_used_at        TIMESTAMP
);

CREATE INDEX idx_api_keys_user_id ON api_keys(user_id);
CREATE INDEX idx_api_keys_status ON api_keys(status);
CREATE INDEX idx_api_keys_key_prefix ON api_keys(key_prefix);

7.2 api_keys 字段说明

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | API Key ID |
| user_id | 所属用户 |
| name | Key 名称 |
| key_prefix | Key 前缀，用于快速定位 |
| key_hash | Key 哈希，不保存明文 |
| permission_scope | 权限范围 |
| allowed_topic_ids | 允许访问的专题 |
| allowed_actions | 允许调用的接口能力 |
| rate_limit_per_minute | 每分钟调用限制 |
| daily_quota | 每日调用限制 |
| expires_at | 过期时间 |
| status | active / disabled / expired |
| last_used_at | 最近使用时间 |

7.3 permission_scope 枚举

| scope | 说明 |
| --- | --- |
| read_only | 只读 |
| search_only | 仅搜索 |
| qa_only | 仅问答 |
| report_only | 仅报告读取 |
| full_read | 搜索、问答、文档、报告读取 |
| disabled | 禁用 |

MVP 推荐只实现：

search_only
qa_only
full_read

7.4 allowed_actions 示例

[
  "topics:list",
  "search:query",
  "qa:ask",
  "documents:read",
  "reports:read"
]

7.5 api_call_logs：API 调用日志表

CREATE TABLE api_call_logs (
    id                  UUID PRIMARY KEY,
    user_id             UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
    api_key_id          UUID REFERENCES api_keys(id),

    endpoint            TEXT NOT NULL,
    request_method      VARCHAR(20),
    request_summary     JSONB,

    status_code         INT,
    error_code          VARCHAR(100),
    latency_ms          INT,

    input_tokens        INT,
    output_tokens       INT,
    retrieved_count     INT,

    ip_address          VARCHAR(100),
    user_agent          TEXT,

    created_at          TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_api_logs_user_id ON api_call_logs(user_id);
CREATE INDEX idx_api_logs_api_key_id ON api_call_logs(api_key_id);
CREATE INDEX idx_api_logs_created_at ON api_call_logs(created_at);
CREATE INDEX idx_api_logs_endpoint ON api_call_logs(endpoint);

7.6 user_usage_daily：用户每日用量表

CREATE TABLE user_usage_daily (
    id                  UUID PRIMARY KEY,
    user_id             UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
    usage_date          DATE NOT NULL,

    imported_count      INT NOT NULL DEFAULT 0,
    document_count      INT NOT NULL DEFAULT 0,
    search_count        INT NOT NULL DEFAULT 0,
    qa_count            INT NOT NULL DEFAULT 0,
    report_count        INT NOT NULL DEFAULT 0,
    export_count        INT NOT NULL DEFAULT 0,
    api_call_count      INT NOT NULL DEFAULT 0,

    input_tokens        INT NOT NULL DEFAULT 0,
    output_tokens       INT NOT NULL DEFAULT 0,
    embedding_tokens    INT NOT NULL DEFAULT 0,

    storage_bytes       BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,

    created_at          TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at          TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),

    UNIQUE(user_id, usage_date)
);

CREATE INDEX idx_usage_user_date ON user_usage_daily(user_id, usage_date);

7.7 beta_users：内测用户表

CREATE TABLE beta_users (
    id                  UUID PRIMARY KEY,
    user_id             UUID REFERENCES users(id),

    email               VARCHAR(255) NOT NULL,
    name                VARCHAR(100),
    user_type           VARCHAR(100),
    invite_code         VARCHAR(100),

    status              VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'invited',
    onboarded_at        TIMESTAMP,
    last_feedback_at    TIMESTAMP,

    notes               TEXT,

    created_at          TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at          TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_beta_users_email ON beta_users(email);
CREATE INDEX idx_beta_users_status ON beta_users(status);

7.8 beta_users.status

| 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| invited | 已邀请 |
| registered | 已注册 |
| onboarded | 已完成引导 |
| active | 活跃内测 |
| inactive | 不活跃 |
| churned | 流失 |
| converted | 转付费或强意向 |

7.9 feedback_items：反馈表

CREATE TABLE feedback_items (
    id                  UUID PRIMARY KEY,
    user_id             UUID REFERENCES users(id),
    beta_user_id        UUID REFERENCES beta_users(id),

    feedback_type       VARCHAR(50) NOT NULL,
    module              VARCHAR(100),
    severity            VARCHAR(50),
    title               TEXT NOT NULL,
    content             TEXT,

    related_entity_type VARCHAR(100),
    related_entity_id   UUID,

    status              VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'open',
    priority            VARCHAR(50) DEFAULT 'medium',

    created_at          TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at          TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_feedback_user_id ON feedback_items(user_id);
CREATE INDEX idx_feedback_status ON feedback_items(status);
CREATE INDEX idx_feedback_module ON feedback_items(module);

7.10 feedback_type 枚举

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| bug | Bug |
| ux | 体验问题 |
| feature | 功能建议 |
| quality | AI 质量问题 |
| performance | 性能问题 |
| pricing | 付费意愿反馈 |
| general | 一般反馈 |

7.11 severity 枚举

| 等级 | 说明 |
| --- | --- |
| critical | 阻断核心流程 |
| high | 严重影响使用 |
| medium | 有明显影响 |
| low | 轻微问题 |

8. API Key 管理模块

8.1 功能范围

阶段五需要实现：

- 创建 API Key；

- 查看 API Key 列表；

- 禁用 API Key；

- 删除 API Key；

- 设置允许访问的专题；

- 设置允许动作；

- 设置过期时间；

- 查看最近使用时间；

- 查看调用次数。

8.2 Key 生成规则

API Key 只在创建时显示一次。

格式建议：

ke_live_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

或测试环境：

ke_test_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

保存时：

key_prefix = ke_live_abcd
key_hash = SHA256(full_key + salt)

数据库不保存完整明文 key。

8.3 创建 API Key

POST /api/api-keys

请求：

{
  "name": "我的写作 Agent",
  "permission_scope": "full_read",
  "allowed_topic_ids": ["uuid"],
  "allowed_actions": [
    "topics:list",
    "search:query",
    "qa:ask",
    "documents:read",
    "reports:read"
  ],
  "expires_at": "2026-12-31T23:59:59"
}

返回：

{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "uuid",
    "name": "我的写作 Agent",
    "api_key": "ke_live_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
    "key_prefix": "ke_live_abcd",
    "permission_scope": "full_read",
    "allowed_topic_ids": ["uuid"],
    "expires_at": "2026-12-31T23:59:59"
  }
}

注意：

api_key 明文只返回一次。用户关闭页面后无法再次查看，只能重新生成。

8.4 获取 API Key 列表

GET /api/api-keys

返回：

{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "uuid",
      "name": "我的写作 Agent",
      "key_prefix": "ke_live_abcd",
      "permission_scope": "full_read",
      "allowed_topic_ids": ["uuid"],
      "status": "active",
      "last_used_at": "2026-07-07T12:00:00",
      "created_at": "2026-07-01T12:00:00",
      "expires_at": "2026-12-31T23:59:59"
    }
  ]
}

8.5 禁用 API Key

POST /api/api-keys/{id}/disable

8.6 删除 API Key

DELETE /api/api-keys/{id}

MVP 可以软删除：

api_keys.status = disabled

9. Agent API 鉴权设计

9.1 请求头

Agent API 使用 Bearer Token：

Authorization: Bearer ke_live_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9.2 鉴权流程

读取 Authorization Header
  ↓
校验 Bearer 格式
  ↓
提取 key_prefix
  ↓
查询 api_keys
  ↓
校验 key_hash
  ↓
校验 status
  ↓
校验 expires_at
  ↓
校验 rate limit
  ↓
校验 allowed_actions
  ↓
校验 allowed_topic_ids
  ↓
执行接口

9.3 权限失败返回

{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "API_KEY_PERMISSION_DENIED",
    "message": "该 API Key 无权访问当前专题或接口"
  },
  "trace_id": "xxx"
}

9.4 限流策略

MVP 限流建议：

| 限制 | 默认值 |
| --- | --- |
| 每分钟调用 | 60 次 |
| 每日调用 | 1000 次 |
| 单次搜索 top_k | 不超过 20 |
| 单次问答上下文 | 不超过 12,000 tokens |
| 单次返回文档 | 不超过 50 条 |

10. Agent Topics API

10.1 获取可访问专题

GET /api/agent/topics
Authorization: Bearer {api_key}

返回：

{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "topic_id": "uuid",
        "name": "AI 行业资讯",
        "description": "跟踪 AI 公司、产品、技术和投融资动态",
        "document_count": 320,
        "report_count": 12,
        "updated_at": "2026-07-07T12:00:00"
      }
    ]
  }
}

10.2 用途

外部 Agent 可以先读取专题列表，再决定从哪个专题搜索或问答。

典型场景：

写作 Agent：
  先获取可用专题
  ↓
选择“AI 行业资讯”
  ↓
搜索“AI Agent”
  ↓
生成文章大纲

11. Agent Search API

11.1 搜索接口

POST /api/agent/search
Authorization: Bearer {api_key}

请求：

{
  "topic_id": "uuid",
  "query": "AI Agent 企业服务趋势",
  "search_type": "hybrid",
  "filters": {
    "date_from": "2026-07-01",
    "date_to": "2026-07-07",
    "source_types": ["url", "pdf"],
    "min_value_score": 50
  },
  "limit": 10
}

返回：

{
  "success": true,
  "data": {
    "query": "AI Agent 企业服务趋势",
    "search_type": "hybrid",
    "items": [
      {
        "document_id": "uuid",
        "chunk_id": "uuid",
        "title": "OpenAI 发布企业级 Agent 工具",
        "snippet": "相关片段……",
        "summary": "该文章主要介绍……",
        "source_type": "url",
        "source_url": "https://example.com/article",
        "source_domain": "example.com",
        "published_at": "2026-07-07T12:00:00",
        "value_score": 86,
        "score": 0.91
      }
    ],
    "metadata": {
      "total": 10,
      "latency_ms": 320
    }
  },
  "trace_id": "xxx"
}

11.2 Agent Search API 设计要点

- 默认使用 hybrid 检索；

- 必须限定 user_id；

- 如果 API Key 限定专题，只能搜索 allowed_topic_ids；

- snippet 不宜过长；

- 返回 summary，方便 Agent 快速判断；

- 返回 chunk_id，方便继续读取上下文；

- 返回 score，方便 Agent 自行排序。

12. Agent QA API

12.1 问答接口

POST /api/agent/qa
Authorization: Bearer {api_key}

请求：

{
  "topic_id": "uuid",
  "question": "最近一周 AI Agent 在企业服务方向有哪些重要变化？",
  "retrieval": {
    "search_type": "hybrid",
    "top_k": 10,
    "filters": {
      "date_from": "2026-07-01",
      "date_to": "2026-07-07",
      "min_value_score": 50
    }
  },
  "answer_style": "research_brief"
}

返回：

{
  "success": true,
  "data": {
    "answer": "基于当前专题资料，最近一周 AI Agent 在企业服务方向主要有三类变化……",
    "citations": [
      {
        "index": 1,
        "document_id": "uuid",
        "chunk_id": "uuid",
        "title": "OpenAI 发布企业级 Agent 工具",
        "source_url": "https://example.com/article",
        "snippet": "引用片段……"
      }
    ],
    "metadata": {
      "topic_id": "uuid",
      "retrieved_count": 10,
      "used_count": 6,
      "model": "default",
      "latency_ms": 8200
    },
    "warnings": []
  },
  "trace_id": "xxx"
}

12.2 answer_style 枚举

| 风格 | 说明 |
| --- | --- |
| concise | 简短回答 |
| research_brief | 研究简报 |
| bullet_points | 要点列表 |
| writing_material | 写作素材 |
| decision_support | 决策参考 |

MVP 推荐实现：

concise
research_brief
bullet_points

12.3 资料不足返回

{
  "success": true,
  "data": {
    "answer": "当前专题资料中没有找到足够相关的内容，无法基于已有资料可靠回答。",
    "citations": [],
    "metadata": {
      "retrieved_count": 0,
      "used_count": 0
    },
    "warnings": [
      {
        "code": "NO_RELEVANT_CONTEXT",
        "message": "没有召回足够相关的资料"
      }
    ]
  },
  "trace_id": "xxx"
}

12.4 Agent QA API 与 Web QA 的区别

Web QA 面向人：

- 可以有会话；

- 可以展示引用卡片；

- 可以支持多轮 UI。

Agent QA 面向程序：

- 单次调用优先；

- 返回结构稳定；

- 不依赖前端状态；

- citations 必须完整；

- warnings 必须结构化。

13. Agent Document API

13.1 获取文档详情

GET /api/agent/documents/{document_id}
Authorization: Bearer {api_key}

返回：

{
  "success": true,
  "data": {
    "document_id": "uuid",
    "topic_id": "uuid",
    "title": "文章标题",
    "summary": "AI 摘要",
    "one_sentence_conclusion": "一句话结论",
    "key_points": [],
    "content_markdown": "# 标题\n\n正文……",
    "source_type": "url",
    "source_url": "https://example.com/article",
    "published_at": "2026-07-07T12:00:00",
    "value_score": 85,
    "quality_score": 90
  }
}

13.2 获取文档 chunks

GET /api/agent/documents/{document_id}/chunks
Authorization: Bearer {api_key}

返回：

{
  "success": true,
  "data": {
    "document_id": "uuid",
    "chunks": [
      {
        "chunk_id": "uuid",
        "chunk_index": 0,
        "chunk_title": "企业级 Agent",
        "content": "chunk 内容……",
        "metadata": {
          "heading_path": ["产品发布"]
        }
      }
    ]
  }
}

13.3 使用场景

- Agent 搜索后读取完整文档；

- Agent 根据 chunk 继续扩展上下文；

- 写作 Agent 引用原文；

- 报告 Agent 拉取资料详情；

- 项目 Agent 读取规范文档。

14. Agent Report API

14.1 获取报告列表

GET /api/agent/reports?topic_id=uuid&report_type=weekly
Authorization: Bearer {api_key}

返回：

{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "report_id": "uuid",
        "topic_id": "uuid",
        "report_type": "weekly",
        "title": "AI 行业资讯周报",
        "start_date": "2026-07-01",
        "end_date": "2026-07-07",
        "created_at": "2026-07-07T12:00:00"
      }
    ]
  }
}

14.2 获取报告详情

GET /api/agent/reports/{report_id}
Authorization: Bearer {api_key}

返回：

{
  "success": true,
  "data": {
    "report_id": "uuid",
    "title": "AI 行业资讯周报",
    "report_type": "weekly",
    "content_markdown": "# AI 行业资讯周报\n\n……",
    "citations": [],
    "source_document_ids": [],
    "created_at": "2026-07-07T12:00:00"
  }
}

15. API 调用日志与审计

15.1 必须记录的内容

每次 Agent API 调用都应记录：

- user_id；

- api_key_id；

- endpoint；

- method；

- request_summary；

- status_code；

- error_code；

- latency_ms；

- retrieved_count；

- token 使用量；

- IP；

- User-Agent；

- created_at。

15.2 request_summary 脱敏

不要完整保存用户请求中的所有内容，尤其是长文本或敏感内容。

建议保存：

{
  "topic_id": "uuid",
  "query_preview": "AI Agent 企业服务趋势",
  "query_length": 18,
  "search_type": "hybrid",
  "limit": 10
}

15.3 日志用途

- 统计使用量；

- 排查 API 错误；

- 分析 Agent 使用场景；

- 发现高频查询；

- 识别慢接口；

- 识别滥用；

- 为后续计费做准备。

16. 使用量统计

16.1 Dashboard 指标

阶段五前端应展示用户基础使用量：

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| 文档数 | 当前资料量 |
| 搜索次数 | Web + API |
| 问答次数 | Web + API |
| 报告数 | 已生成报告 |
| 导出次数 | 导出文件数 |
| API 调用次数 | API Key 调用 |
| Token 使用量 | 输入 / 输出 |
| 存储空间 | 文件和文本占用 |

16.2 API Key 使用统计

每个 API Key 展示：

- 今日调用次数；

- 最近 7 天调用次数；

- 最近使用时间；

- 常用 endpoint；

- 错误次数；

- 平均响应时间。

16.3 用量限制策略

MVP 可以先做软限制：

- 超过限制后返回警告；

- 内测阶段不强制计费；

- 管理后台可手动调整额度；

- 日志必须记录，为后续收费做准备。

17. 内测用户设计

17.1 内测目标

内测不是让用户“试试看”，而是验证以下问题：

- 资料导入是否顺畅；

- AI 摘要是否有用；

- 搜索是否能找回资料；

- 问答是否可信；

- 报告是否节省时间；

- 导出是否真的被使用；

- Agent API 是否有实际工作流价值；

- 用户是否愿意持续使用；

- 用户是否愿意付费；

- 哪些功能是伪需求。

17.2 第一批内测用户建议

建议 20-50 人，不要太多。

优先选择：

| 用户类型 | 原因 |
| --- | --- |
| AI 从业者 | 信息密度高 |
| 产品经理 | 资料整理需求强 |
| 技术自媒体 | 输出需求强 |
| 创业者 | 市场研究需求强 |
| 咨询顾问 | 报告复用需求强 |
| 软件架构师 | 技术资料沉淀需求强 |

不建议第一批大量邀请：

- 普通学生；

- 轻度收藏用户；

- 没有持续输出需求的用户；

- 只想尝鲜 AI 的用户。

17.3 内测用户分组

建议分三组：

A 组：研究型用户

目标验证：

- 导入资料；

- 搜索；

- 问答；

- 周报；

- 专题报告。

典型用户：

- 行业研究；

- AI 从业者；

- 创业者；

- 投资相关人员。

B 组：内容创作用户

目标验证：

- 素材整理；

- 选题生成；

- 写作资料召回；

- 报告转文章；

- Agent API 给写作工作流使用。

典型用户：

- 自媒体；

- 博主；

- 视频脚本创作者；

- 内容运营。

C 组：项目知识库用户

目标验证：

- 项目文档导入；

- 技术方案检索；

- 项目问答；

- Markdown / Obsidian 导出；

- Agent 读取项目规则。

典型用户：

- 软件开发者；

- 架构师；

- 产品经理；

- QA 工程师。

18. 内测引导流程

18.1 用户首次进入

首次进入建议给用户一个引导流程：

创建第一个专题
  ↓
导入 5 篇资料
  ↓
等待 AI 摘要完成
  ↓
尝试搜索
  ↓
尝试问答
  ↓
生成第一份日报 / 周报
  ↓
可选：创建 API Key

18.2 示例专题

系统可以提供 3 个示例专题模板：

- AI 行业资讯；

- 竞品研究；

- 项目知识库。

用户选择模板后，系统自动创建：

- 专题名称；

- 示例说明；

- 推荐导入源；

- 示例问题；

- 示例报告模板。

18.3 示例问题

AI 行业资讯

最近 AI Agent 有哪些趋势？

哪些公司最近发布了多模态相关产品？

总结过去一周 AI 编程工具的变化。

竞品研究

这个竞品最近有哪些功能变化？

帮我总结竞品的定价策略。

这些资料里有哪些产品机会？

项目知识库

这个项目的核心业务流程是什么？

有哪些待确认风险？

帮我整理一份开发注意事项。

19. 内测反馈设计

19.1 反馈入口

每个核心页面应提供反馈入口：

- 资料详情页；

- 搜索结果页；

- 问答回答下方；

- 报告详情页；

- 导出结果页；

- Agent API 设置页。

19.2 快捷反馈

对 AI 结果提供快速反馈：

有用 / 没用
准确 / 不准确
引用正确 / 引用错误
摘要太长 / 摘要太短

19.3 详细反馈

用户可以填写：

- 问题描述；

- 期望结果；

- 当前结果；

- 截图，可后续；

- 关联对象，例如 document_id、report_id、qa_message_id。

19.4 反馈 API

POST /api/feedback

请求：

{
  "feedback_type": "quality",
  "module": "qa",
  "severity": "medium",
  "title": "问答结果引用不准确",
  "content": "回答中提到的结论在引用资料里没有看到",
  "related_entity_type": "qa_message",
  "related_entity_id": "uuid"
}

返回：

{
  "success": true,
  "data": {
    "feedback_id": "uuid",
    "status": "open"
  }
}

20. 内测质量指标

20.1 激活指标

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 注册后创建专题比例 | 80% 以上 |
| 创建专题后导入资料比例 | 70% 以上 |
| 首次导入资料数 | 5 篇以上 |
| 首次问答使用率 | 50% 以上 |
| 首次报告生成率 | 30% 以上 |

20.2 留存指标

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| D1 留存 | 40% 以上 |
| D7 留存 | 25% 以上 |
| 周活跃率 | 30% 以上 |
| 每周导入资料用户占比 | 30% 以上 |
| 每周生成报告用户占比 | 20% 以上 |

20.3 功能价值指标

| 功能 | 目标 |
| --- | --- |
| AI 摘要满意度 | 4/5 以上 |
| 搜索满意度 | 3.5/5 以上 |
| 问答满意度 | 3.5/5 以上 |
| 报告满意度 | 4/5 以上 |
| 导出成功率 | 95% 以上 |
| API 调用成功率 | 95% 以上 |

20.4 Agent API 指标

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 创建 API Key 用户占比 | 10%-20% |
| API Key 实际调用率 | 50% 以上 |
| Agent Search 成功率 | 95% 以上 |
| Agent QA 成功率 | 90% 以上 |
| 平均响应时间 | Search 3 秒内，QA 30 秒内 |
| 权限错误率 | 可控，且提示明确 |

20.5 付费意愿指标

内测阶段需要收集：

- 用户愿意为什么功能付费；

- 用户能接受的月费区间；

- 用户是否需要团队版；

- 用户是否需要私有部署；

- 用户是否愿意为 AI 额度额外付费；

- 用户是否把系统用于真实工作。

21. 内测问题分级

21.1 P0 阻断问题

必须立即修复：

- 无法注册登录；

- 无法导入资料；

- 大量 AI 处理失败；

- 搜索完全不可用；

- 问答大量编造；

- 报告无法生成；

- 用户数据串库；

- API Key 权限失效；

- 文件泄露风险。

21.2 P1 严重问题

优先修复：

- URL 解析成功率低；

- PDF 解析质量差；

- 搜索结果明显不相关；

- 问答引用不准确；

- 报告结构混乱；

- 导出格式不可用；

- API 响应不稳定；

- 页面加载慢。

21.3 P2 一般问题

迭代修复：

- 页面交互不顺；

- 文案不清楚；

- 标签不准确；

- 报告措辞一般；

- 缺少快捷入口；

- API 文档不够清晰。

22. API 文档设计

阶段五必须提供一份简单 API 文档。

文档内容：

- 鉴权方式；

- API Key 创建方式；

- 错误码说明；

- Topics API；

- Search API；

- QA API；

- Document API；

- Report API；

- Rate Limit；

- 示例代码。

22.1 curl 示例：Search

curl -X POST "https://api.example.com/api/agent/search" \
  -H "Authorization: Bearer ke_live_xxxxxxxxx" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "topic_id": "uuid",
    "query": "AI Agent 企业服务趋势",
    "search_type": "hybrid",
    "limit": 10
  }'

22.2 curl 示例：QA

curl -X POST "https://api.example.com/api/agent/qa" \
  -H "Authorization: Bearer ke_live_xxxxxxxxx" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "topic_id": "uuid",
    "question": "最近 AI Agent 有哪些值得关注的趋势？",
    "answer_style": "research_brief"
  }'

22.3 Node.js 示例

async function askKnowledgeEngine(question) {
  const res = await fetch("https://api.example.com/api/agent/qa", {
    method: "POST",
    headers: {
      "Authorization": `Bearer ${process.env.KNOWLEDGE_ENGINE_API_KEY}`,
      "Content-Type": "application/json"
    },
    body: JSON.stringify({
      topic_id: process.env.KNOWLEDGE_ENGINE_TOPIC_ID,
      question,
      answer_style: "research_brief"
    })
  });

  if (!res.ok) {
    throw new Error(`API error: ${res.status}`);
  }

  return await res.json();
}

22.4 Python 示例

import os
import requests

def search_knowledge_engine(query: str):
    response = requests.post(
        "https://api.example.com/api/agent/search",
        headers={
            "Authorization": f"Bearer {os.environ['KNOWLEDGE_ENGINE_API_KEY']}",
            "Content-Type": "application/json",
        },
        json={
            "topic_id": os.environ["KNOWLEDGE_ENGINE_TOPIC_ID"],
            "query": query,
            "search_type": "hybrid",
            "limit": 10,
        },
        timeout=30,
    )

    response.raise_for_status()
    return response.json()

23. 管理与监控设计

23.1 系统监控指标

阶段五至少监控：

- API 请求量；

- API 错误率；

- 平均响应时间；

- P95 响应时间；

- AI 调用失败率；

- 搜索失败率；

- QA 失败率；

- Worker 队列积压；

- 数据库连接；

- 存储空间。

23.2 业务监控指标

需要统计：

- 新增用户；

- 活跃用户；

- 新增专题；

- 新增资料；

- AI 摘要完成数；

- 搜索次数；

- 问答次数；

- 报告生成次数；

- 导出次数；

- API Key 创建数；

- API 调用次数。

23.3 内测看板

建议后台做一个简单内测看板：

用户数
活跃用户
资料导入量
AI 成功率
搜索次数
问答次数
报告次数
导出次数
API 调用次数
反馈数量
P0/P1 问题数量

24. 前端页面设计

24.1 API Key 管理页

路径：

/settings/api-keys

页面功能：

- API Key 列表；

- 创建 API Key；

- 禁用 Key；

- 删除 Key；

- 查看最近使用时间；

- 查看调用次数；

- 查看允许专题；

- 复制 API 文档入口。

24.2 创建 API Key 弹窗

字段：

- 名称；

- 权限范围；

- 可访问专题；

- 可调用能力；

- 过期时间；

- 调用限制，可选。

创建成功后显示：

请立即复制 API Key。出于安全考虑，关闭后将无法再次查看。

24.3 使用量页面

路径：

/settings/usage

展示：

- 文档数；

- 存储空间；

- AI token；

- 搜索次数；

- 问答次数；

- 报告次数；

- 导出次数；

- API 调用次数。

24.4 反馈入口

页面位置：

- 侧边栏固定反馈按钮；

- 问答答案下方；

- 报告详情页；

- 搜索结果页；

- API 设置页。

25. 错误码设计

阶段五新增错误码：

| 错误码 | 说明 |
| --- | --- |
| API_KEY_MISSING | 缺少 API Key |
| API_KEY_INVALID | API Key 无效 |
| API_KEY_DISABLED | API Key 已禁用 |
| API_KEY_EXPIRED | API Key 已过期 |
| API_KEY_PERMISSION_DENIED | API Key 无权限 |
| API_RATE_LIMIT_EXCEEDED | 超过调用频率限制 |
| API_DAILY_QUOTA_EXCEEDED | 超过每日调用额度 |
| AGENT_TOPIC_NOT_ALLOWED | 无权访问该专题 |
| AGENT_ACTION_NOT_ALLOWED | 无权执行该动作 |
| AGENT_SEARCH_FAILED | Agent 搜索失败 |
| AGENT_QA_FAILED | Agent 问答失败 |
| FEEDBACK_CREATE_FAILED | 反馈提交失败 |
| BETA_INVITE_INVALID | 内测邀请码无效 |

26. 测试方案

26.1 API Key 测试

| 测试项 | 预期 |
| --- | --- |
| 创建 API Key | 成功返回明文 key |
| 再次查看 API Key | 不显示明文 |
| 禁用 Key | 调用失败 |
| 删除 Key | 调用失败 |
| 过期 Key | 调用失败 |
| 无效 Key | 调用失败 |
| Key 权限不足 | 返回权限错误 |

26.2 Agent Search 测试

| 测试项 | 预期 |
| --- | --- |
| 正常搜索 | 返回结果 |
| 无权限专题 | 返回错误 |
| 空 query | 返回错误 |
| limit 超限 | 自动限制或返回错误 |
| 无结果 | 返回空数组 |
| 搜索日志 | 正常记录 |

26.3 Agent QA 测试

| 测试项 | 预期 |
| --- | --- |
| 有资料 | 返回答案和 citations |
| 无资料 | 返回资料不足 |
| 无权限专题 | 返回错误 |
| 模型超时 | 返回明确错误 |
| 引用来源 | citations 完整 |
| 调用日志 | 正常记录 |

26.4 Agent Document 测试

| 测试项 | 预期 |
| --- | --- |
| 读取文档 | 成功 |
| 读取其他用户文档 | 禁止 |
| 读取不在 allowed_topic 的文档 | 禁止 |
| 文档不存在 | 返回 DOCUMENT_NOT_FOUND |

26.5 Agent Report 测试

| 测试项 | 预期 |
| --- | --- |
| 获取报告列表 | 成功 |
| 获取报告详情 | 成功 |
| 无权限报告 | 禁止 |
| 报告不存在 | 返回 REPORT_NOT_FOUND |

26.6 内测反馈测试

| 测试项 | 预期 |
| --- | --- |
| 提交反馈 | 成功 |
| 关联 QA 消息 | 成功 |
| 关联报告 | 成功 |
| 空标题 | 校验失败 |
| 管理端查看 | 可查看状态 |

26.7 安全测试

| 测试项 | 预期 |
| --- | --- |
| 猜 UUID | 不能访问 |
| 修改 topic_id | 不能越权 |
| API Key 明文泄露 | 数据库无明文 |
| 高频调用 | 被限流 |
| 禁用 Key 后调用 | 失败 |
| 跨用户访问 | 失败 |

27. 阶段五任务拆分

27.1 后端任务

| 编号 | 任务 | 优先级 | 预计 |
| --- | --- | --- | --- |
| BE5-001 | 创建 api_keys 表 | P0 | 0.5 天 |
| BE5-002 | 创建 api_call_logs 表 | P0 | 0.5 天 |
| BE5-003 | 创建 user_usage_daily 表 | P1 | 0.5 天 |
| BE5-004 | 创建 beta_users 表 | P1 | 0.5 天 |
| BE5-005 | 创建 feedback_items 表 | P0 | 0.5 天 |
| BE5-006 | 实现 API Key 生成 | P0 | 1 天 |
| BE5-007 | 实现 API Key 哈希校验 | P0 | 1 天 |
| BE5-008 | 实现 API Key 权限校验 | P0 | 1 天 |
| BE5-009 | 实现 API 限流 | P0 | 1 天 |
| BE5-010 | 实现 Agent Topics API | P0 | 0.5 天 |
| BE5-011 | 实现 Agent Search API | P0 | 1 天 |
| BE5-012 | 实现 Agent QA API | P0 | 1 天 |
| BE5-013 | 实现 Agent Document API | P1 | 1 天 |
| BE5-014 | 实现 Agent Report API | P1 | 1 天 |
| BE5-015 | 实现 API 调用日志 | P0 | 1 天 |
| BE5-016 | 实现使用量统计 | P1 | 1 天 |
| BE5-017 | 实现反馈 API | P0 | 0.5 天 |
| BE5-018 | 实现内测用户标记 | P1 | 0.5 天 |
| BE5-019 | 实现 API 错误码 | P0 | 0.5 天 |
| BE5-020 | 编写 API 文档 | P0 | 1 天 |

27.2 前端任务

| 编号 | 任务 | 优先级 | 预计 |
| --- | --- | --- | --- |
| FE5-001 | API Key 管理页 | P0 | 1 天 |
| FE5-002 | 创建 API Key 弹窗 | P0 | 1 天 |
| FE5-003 | API Key 权限选择 | P0 | 1 天 |
| FE5-004 | API Key 调用统计展示 | P1 | 1 天 |
| FE5-005 | 使用量页面 | P1 | 1 天 |
| FE5-006 | 反馈入口组件 | P0 | 0.5 天 |
| FE5-007 | 反馈提交弹窗 | P0 | 0.5 天 |
| FE5-008 | API 文档页面 | P1 | 1 天 |
| FE5-009 | 内测引导流程 | P1 | 1 天 |
| FE5-010 | 示例专题模板入口 | P2 | 1 天 |

27.3 测试任务

| 编号 | 任务 | 优先级 | 预计 |
| --- | --- | --- | --- |
| QA5-001 | API Key 创建测试 | P0 | 0.5 天 |
| QA5-002 | API Key 权限测试 | P0 | 1 天 |
| QA5-003 | API Key 限流测试 | P0 | 0.5 天 |
| QA5-004 | Agent Search 测试 | P0 | 1 天 |
| QA5-005 | Agent QA 测试 | P0 | 1 天 |
| QA5-006 | Agent Document 测试 | P1 | 0.5 天 |
| QA5-007 | Agent Report 测试 | P1 | 0.5 天 |
| QA5-008 | API 调用日志测试 | P0 | 0.5 天 |
| QA5-009 | 反馈提交测试 | P0 | 0.5 天 |
| QA5-010 | 内测全流程测试 | P0 | 1 天 |
| QA5-011 | 安全与越权测试 | P0 | 1 天 |

28. 推荐开发顺序

阶段五建议按以下顺序开发：

api_keys 表
  ↓
API Key 创建和校验
  ↓
Agent Topics API
  ↓
Agent Search API
  ↓
Agent QA API
  ↓
API 调用日志
  ↓
权限和限流
  ↓
前端 API Key 管理页
  ↓
反馈系统
  ↓
使用量统计
  ↓
内测引导和 API 文档

原因：

- API Key 是所有 Agent API 的基础；

- Topics / Search / QA 是最核心 Agent 能力；

- 日志和权限必须尽早加入；

- 前端管理页可以稍后；

- 内测引导必须在核心功能稳定后再做。

29. 阶段五验收标准

29.1 功能验收

| 功能 | 标准 |
| --- | --- |
| API Key | 用户可以创建、禁用、删除 |
| 权限控制 | Key 只能访问授权专题 |
| Agent Topics | 可以获取专题列表 |
| Agent Search | 可以搜索知识库 |
| Agent QA | 可以基于资料问答 |
| Agent Document | 可以读取授权文档 |
| Agent Report | 可以读取授权报告 |
| 调用日志 | 每次 API 调用都有记录 |
| 使用量 | 可以查看基础用量 |
| 反馈 | 用户可以提交反馈 |
| 内测 | 可以支持第一批用户使用 |

29.2 技术验收

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| API Key 安全 | 数据库不保存明文 |
| 权限隔离 | 不允许跨用户访问 |
| 限流 | 高频调用被限制 |
| 错误码 | API 错误结构统一 |
| 日志 | endpoint、latency、status 完整 |
| Search API | 3 秒内返回 |
| QA API | 30 秒内返回 |
| API 文档 | 有 curl / Node.js / Python 示例 |
| 内测反馈 | 可关联具体模块和对象 |

29.3 质量验收

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| Agent Search 成功率 | 95% 以上 |
| Agent QA 成功率 | 90% 以上 |
| API 权限错误准确率 | 100% |
| API 调用日志完整率 | 95% 以上 |
| 内测用户首周激活率 | 50% 以上 |
| 内测用户 D7 留存 | 25% 以上 |
| 反馈问题响应率 | 80% 以上 |
| P0 问题清零 | 必须 |

30. 内测样本场景

30.1 场景一：AI 行业研究 Agent

用户工作流：

每天导入 AI 资讯
  ↓
系统自动摘要
  ↓
Agent Search 搜索某个主题
  ↓
Agent QA 生成研究要点
  ↓
用户基于结果写日报或文章

验证问题：

- Agent Search 是否能找准资料；

- QA 是否能给出有引用的答案；

- 结果是否能直接用于写作或研究；

- 用户是否愿意反复调用。

30.2 场景二：内容创作 Agent

用户工作流：

用户导入素材
  ↓
写作 Agent 调用 Search API
  ↓
读取相关文档
  ↓
生成选题和大纲
  ↓
用户编辑成文章或视频脚本

验证问题：

- Search API 返回的 snippet 是否足够有用；

- Document API 是否适合 Agent 二次加工；

- 引用来源是否能支撑创作可信度。

30.3 场景三：项目知识库 Agent

用户工作流：

用户导入项目文档
  ↓
开发 Agent 调用 QA API
  ↓
读取项目规范和约束
  ↓
辅助生成开发文档或代码任务

验证问题：

- Agent 能否正确读取项目规则；

- 是否减少重复解释上下文；

- 是否适合接入 IDE / 自动化开发工具。

31. 阶段五关键风险与应对

31.1 API 权限设计不足

风险：

API Key 如果权限控制粗糙，可能导致数据泄露。

应对：

- Key 必须绑定 user_id；

- Key 必须限定 topic；

- Key 必须限定 action；

- 所有接口二次校验 user_id；

- 禁止通过 document_id 绕过 topic 权限。

31.2 API 返回不适合 Agent 使用

风险：

如果 API 只返回自然语言，Agent 很难稳定集成。

应对：

- 返回结构化 JSON；

- 保留 citations；

- 保留 metadata；

- 保留 warnings；

- 错误码稳定。

31.3 内测用户太泛

风险：

邀请太多普通用户，会得到大量低质量反馈。

应对：

第一批只找高频信息工作者，尤其是有真实输出任务的人。

31.4 Agent API 被过度设计

风险：

想一次性做开放平台、插件市场、OAuth、SDK，拖慢进度。

应对：

阶段五只做：

API Key
Search API
QA API
Document API
Report API
调用日志

31.5 内测只收集好评

风险：

如果没有结构化反馈，无法判断产品真实问题。

应对：

- 每个核心功能下放反馈入口；

- 记录用户真实使用数据；

- 主动访谈高频用户；

- 统计留存和重复使用；

- 重点关注用户是否愿意持续导入资料。

32. 阶段五最小闭环

阶段五最小闭环是：

用户创建 API Key
  ↓
限定访问某个专题
  ↓
外部 Agent 调用 Search API
  ↓
返回相关资料
  ↓
外部 Agent 调用 QA API
  ↓
返回带引用答案
  ↓
系统记录调用日志

内测最小闭环是：

邀请内测用户
  ↓
用户创建专题
  ↓
导入资料
  ↓
搜索 / 问答 / 报告
  ↓
提交反馈
  ↓
系统根据反馈修复问题

33. 阶段五完成后的系统能力

阶段五完成后，系统将从一个 Web 产品升级为：

可被人使用，也可被 Agent 调用的个人知识资产服务。

具备以下能力：

- 人可以通过 Web 管理知识库；

- Agent 可以通过 API 调用知识库；

- 系统可以嵌入写作、研究、开发、咨询等工作流；

- 用户行为和 API 调用可以被度量；

- 产品可以开始基于真实内测数据判断方向；

- 后续可以扩展团队版、私有部署、模板市场和自动化工作流。

34. 阶段五总结

阶段五的本质是：

验证这个知识资产引擎是否能进入真实工作流，而不只是作为一个孤立的知识管理工具存在。

阶段五的重点不是功能数量，而是：

API 是否稳定
  ↓
权限是否安全
  ↓
Agent 是否容易调用
  ↓
用户是否持续使用
  ↓
反馈是否能指导迭代

阶段五是否成功，只看 5 个问题：

- 外部 Agent 是否能稳定调用搜索和问答？

- API 返回结果是否适合二次处理？

- 用户是否愿意把真实资料导入系统？

- 用户是否持续使用搜索、问答和报告？

- 内测反馈是否证明产品节省了真实工作时间？

只要这 5 点成立，MVP 就具备进入 V0.2 的基础。