阶段一：基础系统与资料导入详细设计 V0.1

1. 阶段定位

阶段一的目标不是做完整知识系统，也不是做 AI 摘要、向量检索或报告生成。

阶段一只解决一个问题：

用户能登录系统，创建专题，把资料导入进来，并且系统能够安全、稳定、可追踪地保存这些原始资料。

也就是说，阶段一是后续 AI 清洗、结构化、检索、报告、Agent API 的地基。

2. 阶段一核心目标

阶段一完成后，系统必须具备以下能力：

- 用户可以注册、登录、退出；

- 用户可以创建、编辑、删除专题；

- 用户可以向某个专题导入资料；

- 支持 URL、纯文本、PDF 文件三种导入方式；

- 系统能保存资料来源记录；

- 系统能保存原始文件或原始文本；

- 系统能展示资料处理状态；

- 后台任务系统可以接收处理任务；

- 所有数据必须按 user_id 做隔离；

- 后续 AI 处理可以基于当前数据结构继续扩展。

3. 阶段一明确不做的内容

阶段一不要做以下功能：

- 不做 AI 摘要；

- 不做实体抽取；

- 不做标签推荐；

- 不做向量化；

- 不做 RAG 问答；

- 不做日报/周报；

- 不做 Obsidian 导出；

- 不做浏览器插件；

- 不做 RSS 自动采集；

- 不做团队协作；

- 不做权限角色体系；

- 不做复杂计费系统。

原因：

阶段一的重点是建立稳定的数据入口和资料生命周期，不要过早进入 AI 层，否则基础链路不稳，后续所有 AI 结果都不可控。

4. 推荐技术栈

4.1 后端

| 模块 | 技术 |
| --- | --- |
| API 服务 | ASP.NET Core / .NET 10 |
| ORM | EF Core |
| 数据库 | PostgreSQL |
| 文件存储 | MinIO，本地开发可用 Docker |
| 缓存/队列 | Redis |
| 后台任务 | Worker Service / Hangfire |
| 身份认证 | JWT 或 Cookie Auth |
| 日志 | Serilog |
| 配置管理 | appsettings + 环境变量 |

4.2 前端

| 模块 | 技术 |
| --- | --- |
| Web 框架 | Next.js / React |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui |
| 状态管理 | Zustand / React Query |
| Markdown 预览 | react-markdown |
| 文件上传 | multipart/form-data |
| 表单校验 | zod / react-hook-form |

4.3 本地开发依赖

| 服务 | 端口建议 |
| --- | --- |
| API | 9101 |
| Web | 3000 |
| PostgreSQL | 5432 |
| Redis | 6379 |
| MinIO API | 9000 |
| MinIO Console | 9001 |

5. 阶段一系统模块

阶段一拆成 7 个模块：

用户认证模块
专题管理模块
资料导入模块
文件存储模块
资料状态模块
后台任务模块
基础前端模块

6. 用户认证模块

6.1 功能范围

阶段一用户系统只做最小闭环：

- 邮箱注册；

- 邮箱密码登录；

- 获取当前用户信息；

- 退出登录；

- 用户资源隔离。

暂不做：

- 手机号登录；

- 第三方登录；

- 邮箱验证码；

- 忘记密码；

- 多因素认证；

- 团队邀请。

6.2 数据表：users

CREATE TABLE users (
    id              UUID PRIMARY KEY,
    email           VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    nickname        VARCHAR(100),
    password_hash   TEXT NOT NULL,
    plan_code       VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'free',
    status          VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active',
    timezone        VARCHAR(100) DEFAULT 'Asia/Shanghai',
    last_login_at   TIMESTAMP,
    created_at      TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at      TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);

6.3 API 设计

6.3.1 注册

POST /api/auth/register

请求：

{
  "email": "user@example.com",
  "password": "12345678",
  "nickname": "James"
}

返回：

{
  "success": true,
  "data": {
    "user_id": "uuid",
    "email": "user@example.com",
    "nickname": "James"
  }
}

校验规则：

| 字段 | 规则 |
| --- | --- |
| email | 必填，合法邮箱，唯一 |
| password | 必填，至少 8 位 |
| nickname | 可选，最长 100 字符 |

错误码：

| 错误码 | 说明 |
| --- | --- |
| AUTH_EMAIL_EXISTS | 邮箱已注册 |
| AUTH_INVALID_EMAIL | 邮箱格式错误 |
| AUTH_WEAK_PASSWORD | 密码过短 |

6.3.2 登录

POST /api/auth/login

请求：

{
  "email": "user@example.com",
  "password": "12345678"
}

返回：

{
  "success": true,
  "data": {
    "access_token": "jwt-token",
    "user": {
      "id": "uuid",
      "email": "user@example.com",
      "nickname": "James"
    }
  }
}

错误码：

| 错误码 | 说明 |
| --- | --- |
| AUTH_INVALID_CREDENTIALS | 邮箱或密码错误 |
| AUTH_USER_DISABLED | 用户已禁用 |

6.3.3 当前用户

GET /api/auth/me

返回：

{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "uuid",
    "email": "user@example.com",
    "nickname": "James",
    "plan_code": "free"
  }
}

6.3.4 退出登录

POST /api/auth/logout

MVP 阶段如果使用 JWT，可以前端清除 token 即可。

7. 专题管理模块

7.1 功能说明

专题是用户组织资料的基本单位。

示例：

- AI 行业资讯；

- 跨境电商研究；

- 财务系统开发；

- WMS/ERP 架构；

- 竞品分析；

- 客户项目资料。

阶段一只实现个人私有专题。

7.2 数据表：topics

CREATE TABLE topics (
    id              UUID PRIMARY KEY,
    user_id         UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
    name            VARCHAR(200) NOT NULL,
    description     TEXT,
    domain          VARCHAR(100),
    visibility      VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'private',
    status          VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active',
    created_at      TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at      TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_topics_user_id ON topics(user_id);

7.3 字段说明

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | 专题 ID |
| user_id | 所属用户 |
| name | 专题名称 |
| description | 专题说明 |
| domain | 领域分类 |
| visibility | 阶段一固定 private |
| status | active / archived / deleted |

7.4 API 设计

7.4.1 创建专题

POST /api/topics

请求：

{
  "name": "AI 行业资讯",
  "description": "跟踪 AI 公司、产品、技术和投融资动态",
  "domain": "ai_research"
}

返回：

{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "uuid",
    "name": "AI 行业资讯",
    "description": "跟踪 AI 公司、产品、技术和投融资动态",
    "domain": "ai_research",
    "created_at": "2026-07-07T12:00:00"
  }
}

校验规则：

| 字段 | 规则 |
| --- | --- |
| name | 必填，1-200 字 |
| description | 可选 |
| domain | 可选 |

7.4.2 获取专题列表

GET /api/topics

返回：

{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "uuid",
      "name": "AI 行业资讯",
      "description": "跟踪 AI 公司、产品、技术和投融资动态",
      "domain": "ai_research",
      "document_count": 25,
      "pending_count": 3,
      "failed_count": 1,
      "created_at": "2026-07-07T12:00:00"
    }
  ]
}

说明：

阶段一可以通过 sources 表统计：

- document_count；

- pending_count；

- failed_count。

7.4.3 获取专题详情

GET /api/topics/{topic_id}

返回：

{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "uuid",
    "name": "AI 行业资讯",
    "description": "跟踪 AI 公司、产品、技术和投融资动态",
    "domain": "ai_research",
    "stats": {
      "total_sources": 25,
      "pending_sources": 3,
      "done_sources": 20,
      "failed_sources": 2
    }
  }
}

7.4.4 修改专题

PUT /api/topics/{topic_id}

请求：

{
  "name": "AI 产业研究",
  "description": "AI 技术、产品、公司和商业动态研究",
  "domain": "ai_research"
}

7.4.5 删除专题

DELETE /api/topics/{topic_id}

建议阶段一使用软删除：

topics.status = deleted
sources.status = archived 或保持不变

不建议阶段一物理删除所有资料，避免误删。

7.5 权限规则

所有专题操作必须校验：

topic.user_id == current_user.id

用户不能访问、修改、删除其他用户的专题。

8. 资料导入模块

8.1 功能范围

阶段一支持三种导入方式：

| 导入方式 | 说明 |
| --- | --- |
| URL 导入 | 用户粘贴网页链接 |
| 文本导入 | 用户粘贴纯文本或 Markdown |
| PDF 导入 | 用户上传 PDF 文件 |

阶段一只负责“接收并保存资料”，不负责深度解析和 AI 加工。

不过为了阶段二衔接，阶段一需要创建后台任务记录，让资料进入待处理队列。

8.2 数据表：sources

CREATE TABLE sources (
    id                  UUID PRIMARY KEY,
    user_id             UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
    topic_id            UUID REFERENCES topics(id),

    source_type         VARCHAR(50) NOT NULL,
    title               TEXT,
    url                 TEXT,
    domain              VARCHAR(255),
    author              VARCHAR(255),
    published_at        TIMESTAMP,
    imported_at         TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),

    original_file_id    UUID,
    raw_text            TEXT,
    content_hash        VARCHAR(128),

    status              VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'pending',
    error_message       TEXT,
    retry_count         INT NOT NULL DEFAULT 0,

    created_at          TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at          TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_sources_user_id ON sources(user_id);
CREATE INDEX idx_sources_topic_id ON sources(topic_id);
CREATE INDEX idx_sources_status ON sources(status);
CREATE INDEX idx_sources_content_hash ON sources(content_hash);
CREATE INDEX idx_sources_imported_at ON sources(imported_at);

8.3 字段说明

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| source_type | url / text / pdf |
| title | 用户填写或系统初步识别标题 |
| url | URL 导入时保存 |
| domain | 从 URL 中解析域名 |
| original_file_id | PDF 等文件对应 files.id |
| raw_text | 文本导入时保存原文 |
| content_hash | 用于去重 |
| status | 当前处理状态 |
| error_message | 失败原因 |
| retry_count | 重试次数 |

8.4 状态机设计

阶段一需要定义完整状态机，但只实现前半段。

8.4.1 source 状态

| 状态 | 说明 | 阶段一是否实现 |
| --- | --- | --- |
| pending | 已创建，等待处理 | 是 |
| fetching | URL 正在抓取 | 可选 |
| uploaded | 文件已上传 | 是 |
| saved | 原始资料已保存 | 是 |
| queued | 已进入处理队列 | 是 |
| parsing | 正在解析 | 阶段二 |
| cleaning | 正在清洗 | 阶段二 |
| ai_processing | AI 处理中 | 阶段二 |
| indexing | 建索引中 | 阶段三 |
| done | 完成 | 阶段二后 |
| failed | 失败 | 是 |
| archived | 归档 | 是 |

8.4.2 阶段一推荐流转

URL 导入：

pending
  ↓
queued

文本导入：

pending
  ↓
saved
  ↓
queued

PDF 导入：

pending
  ↓
uploaded
  ↓
queued

阶段一可以不实际解析 URL 和 PDF，只需要让任务进入队列。

9. URL 导入设计

9.1 用户流程

用户进入专题
  ↓
点击“导入资料”
  ↓
选择 URL
  ↓
粘贴网页链接
  ↓
填写可选标题
  ↓
点击导入
  ↓
系统创建 source
  ↓
系统生成 fetch_url 后台任务
  ↓
前端显示“等待处理”

9.2 API

POST /api/sources/url

请求：

{
  "topic_id": "uuid",
  "url": "https://example.com/article",
  "title": "可选标题"
}

返回：

{
  "success": true,
  "data": {
    "source_id": "uuid",
    "topic_id": "uuid",
    "source_type": "url",
    "url": "https://example.com/article",
    "domain": "example.com",
    "title": "可选标题",
    "status": "queued",
    "created_at": "2026-07-07T12:00:00"
  }
}

9.3 校验规则

| 字段 | 规则 |
| --- | --- |
| topic_id | 必填，必须属于当前用户 |
| url | 必填，合法 http/https URL |
| title | 可选，最长 500 字 |

9.4 去重策略

阶段一建议做基础去重：

同一 user_id + topic_id + url 不重复导入

如果重复，返回已有 source：

{
  "success": true,
  "data": {
    "source_id": "existing-uuid",
    "duplicated": true,
    "message": "该链接已导入"
  }
}

不建议阶段一做跨用户去重，也不建议做复杂 canonical URL 归一化。

9.5 后台任务

创建 source 后，同时创建一个任务：

{
  "job_type": "fetch_url",
  "target_type": "source",
  "target_id": "source_id",
  "status": "pending"
}

阶段一可以只入队，不实际抓取正文。
如果时间允许，可以实现简单抓取 HTML 并保存到 files 表，为阶段二做准备。

10. 文本导入设计

10.1 用户流程

用户进入专题
  ↓
点击“导入资料”
  ↓
选择“文本”
  ↓
填写标题
  ↓
粘贴正文
  ↓
点击导入
  ↓
系统保存 raw_text
  ↓
系统生成 parse_text 后台任务

10.2 API

POST /api/sources/text

请求：

{
  "topic_id": "uuid",
  "title": "关于 AI Agent 的资料摘录",
  "content": "这里是用户粘贴的正文内容……"
}

返回：

{
  "success": true,
  "data": {
    "source_id": "uuid",
    "topic_id": "uuid",
    "source_type": "text",
    "title": "关于 AI Agent 的资料摘录",
    "status": "queued",
    "created_at": "2026-07-07T12:00:00"
  }
}

10.3 校验规则

| 字段 | 规则 |
| --- | --- |
| topic_id | 必填，必须属于当前用户 |
| title | 必填，1-500 字 |
| content | 必填，建议 50 字以上 |
| content | 阶段一可限制 200,000 字以内 |

10.4 hash 去重

文本内容使用 SHA256 生成 content_hash。

去重规则：

同一 user_id + topic_id + content_hash 不重复导入

11. PDF 导入设计

11.1 用户流程

用户进入专题
  ↓
点击“导入资料”
  ↓
选择 PDF
  ↓
上传文件
  ↓
系统校验文件类型和大小
  ↓
文件保存到 MinIO
  ↓
创建 files 记录
  ↓
创建 sources 记录
  ↓
生成 parse_pdf 后台任务

11.2 API

POST /api/sources/file
Content-Type: multipart/form-data

参数：

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| topic_id | string | 专题 ID |
| file | file | PDF 文件 |
| title | string | 可选标题 |

返回：

{
  "success": true,
  "data": {
    "source_id": "uuid",
    "file_id": "uuid",
    "topic_id": "uuid",
    "source_type": "pdf",
    "title": "上传文件标题",
    "file_name": "report.pdf",
    "file_size": 2456789,
    "status": "queued",
    "created_at": "2026-07-07T12:00:00"
  }
}

11.3 文件限制

阶段一建议限制：

| 项目 | 限制 |
| --- | --- |
| 文件类型 | application/pdf |
| 单文件大小 | 50MB 以内 |
| 单次上传数量 | 1 个 |
| 文件名长度 | 255 字以内 |

后续可以扩展批量上传。

11.4 文件 hash

上传后计算 SHA256：

file_hash = SHA256(file_bytes)

去重规则：

同一 user_id + topic_id + file_hash 不重复导入

12. 文件存储模块

12.1 数据表：files

CREATE TABLE files (
    id                  UUID PRIMARY KEY,
    user_id             UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
    bucket              VARCHAR(100) NOT NULL,
    object_key          TEXT NOT NULL,
    file_name           TEXT,
    mime_type           VARCHAR(100),
    file_size           BIGINT,
    file_hash           VARCHAR(128),
    storage_provider    VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'minio',
    created_at          TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_files_user_id ON files(user_id);
CREATE INDEX idx_files_hash ON files(file_hash);

12.2 MinIO 存储路径建议

knowledge-engine/
  users/
    {user_id}/
      sources/
        {source_id}/
          original.pdf
          raw.html
          cleaned.md

阶段一主要保存：

users/{user_id}/sources/{source_id}/original.pdf

URL 抓取 HTML 如果实现，则保存：

users/{user_id}/sources/{source_id}/raw.html

12.3 文件访问规则

阶段一不建议直接暴露 MinIO 地址。

文件访问应通过后端签名 URL：

GET /api/files/{file_id}/download-url

校验：

file.user_id == current_user.id

13. 后台任务模块

13.1 阶段一任务目标

阶段一的后台任务系统不需要完成复杂处理，但必须建立任务框架。

原因：

后续阶段二、三、四都会依赖后台任务：

- 抓取 URL；

- 解析 PDF；

- 清洗正文；

- AI 摘要；

- 向量化；

- 报告生成。

13.2 数据表：ingest_jobs

阶段一可以先设计一个通用任务表，也可以后续并入 ai_jobs。这里建议单独建立 ingest_jobs，负责非 AI 资料处理任务。

CREATE TABLE ingest_jobs (
    id              UUID PRIMARY KEY,
    user_id         UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
    source_id       UUID NOT NULL REFERENCES sources(id),

    job_type        VARCHAR(100) NOT NULL,
    status          VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'pending',

    error_message   TEXT,
    retry_count     INT NOT NULL DEFAULT 0,

    created_at      TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
    started_at      TIMESTAMP,
    finished_at     TIMESTAMP
);

CREATE INDEX idx_ingest_jobs_user_id ON ingest_jobs(user_id);
CREATE INDEX idx_ingest_jobs_source_id ON ingest_jobs(source_id);
CREATE INDEX idx_ingest_jobs_status ON ingest_jobs(status);

13.3 job_type 枚举

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| fetch_url | 抓取 URL |
| parse_text | 处理文本 |
| parse_pdf | 解析 PDF |
| save_file | 保存文件 |
| prepare_document | 生成标准文档，阶段二 |

13.4 job 状态

| 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| pending | 等待执行 |
| running | 正在执行 |
| done | 完成 |
| failed | 失败 |
| canceled | 取消 |

13.5 阶段一最小实现

阶段一至少要做到：

- 导入 URL 后创建 fetch_url job；

- 导入文本后创建 parse_text job；

- 上传 PDF 后创建 parse_pdf job；

- 前端可以看到 source.status；

- 后端日志能看到 job 记录。

阶段一可以不实现复杂 worker，只要任务表和状态流转完整即可。

更推荐实现一个简单 Worker：

每隔 5 秒扫描 pending job
  ↓
取 1-5 个任务
  ↓
标记 running
  ↓
执行最小处理
  ↓
成功标记 done
  ↓
失败标记 failed

14. 前端页面设计

14.1 页面清单

阶段一需要完成 7 个页面：

| 页面 | 路由 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 登录页 | /login | P0 |
| 注册页 | /register | P0 |
| Dashboard | /dashboard | P0 |
| 专题列表页 | /topics | P0 |
| 专题详情页 | /topics/{id} | P0 |
| 资料导入弹窗 | 组件 | P0 |
| 资料详情页 | /sources/{id} | P1 |

14.2 Dashboard 页面

显示内容

- 用户欢迎信息；

- 专题数量；

- 已导入资料数量；

- 处理中资料数量；

- 失败资料数量；

- 最近导入资料；

- 快速创建专题按钮；

- 快速导入资料按钮。

示例布局

Dashboard

[创建专题] [导入资料]

统计卡片：
- 专题数：5
- 资料数：128
- 处理中：6
- 失败：2

最近资料：
标题 | 专题 | 类型 | 状态 | 导入时间

14.3 专题列表页

功能

- 展示所有专题；

- 创建专题；

- 编辑专题；

- 删除专题；

- 显示每个专题的资料数量和处理状态。

专题卡片字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| name | 专题名 |
| description | 专题说明 |
| domain | 领域 |
| source_count | 资料数量 |
| pending_count | 待处理 |
| failed_count | 失败数量 |
| updated_at | 最近更新时间 |

14.4 专题详情页

功能

- 展示专题信息；

- 展示资料列表；

- 支持导入资料；

- 支持按状态筛选；

- 支持按来源类型筛选；

- 支持删除资料；

- 支持重新入队。

资料列表字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| title | 标题 |
| source_type | URL / Text / PDF |
| url/domain | 来源 |
| status | 状态 |
| imported_at | 导入时间 |
| error_message | 失败原因 |
| 操作 | 查看、删除、重试 |

14.5 导入资料弹窗

Tab 设计

导入资料
  ├── URL
  ├── 文本
  └── PDF

URL Tab

字段：

- URL；

- 标题，可选；

- 专题，默认当前专题。

文本 Tab

字段：

- 标题；

- 正文；

- 专题。

PDF Tab

字段：

- 文件上传；

- 标题，可选；

- 专题。

交互要求

- 导入成功后关闭弹窗；

- 资料列表自动刷新；

- 显示 Toast；

- 重复导入时提示“已存在”；

- 上传失败显示明确原因。

14.6 资料详情页

阶段一资料详情页可以很简单。

显示：

- 标题；

- 来源类型；

- URL 或文件名；

- 导入时间；

- 当前状态；

- 错误信息；

- 原始文本或文件信息；

- 后续处理占位区。

阶段二再增加：

- 清洗后 Markdown；

- AI 摘要；

- 标签；

- 实体；

- 分块信息。

15. 后端目录结构建议

以 .NET 项目为例：

src/
  KnowledgeEngine.Api/
    Controllers/
      AuthController.cs
      TopicsController.cs
      SourcesController.cs
      FilesController.cs
    Middlewares/
      AuthMiddleware.cs
      ErrorHandlingMiddleware.cs
    Program.cs
    appsettings.json

  KnowledgeEngine.Application/
    Services/
      AuthService.cs
      TopicService.cs
      SourceService.cs
      FileStorageService.cs
      IngestJobService.cs
    DTOs/
      AuthDtos.cs
      TopicDtos.cs
      SourceDtos.cs
    Validators/
      CreateTopicValidator.cs
      ImportUrlValidator.cs
      ImportTextValidator.cs

  KnowledgeEngine.Domain/
    Entities/
      User.cs
      Topic.cs
      Source.cs
      FileObject.cs
      IngestJob.cs
    Enums/
      SourceType.cs
      SourceStatus.cs
      JobStatus.cs

  KnowledgeEngine.Infrastructure/
    Db/
      AppDbContext.cs
      Migrations/
    Storage/
      MinioStorageProvider.cs
    Queue/
      IngestWorker.cs
    Security/
      PasswordHasher.cs
      JwtTokenService.cs

16. API 返回格式统一规范

16.1 成功返回

{
  "success": true,
  "data": {},
  "trace_id": "xxx"
}

16.2 失败返回

{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "TOPIC_NOT_FOUND",
    "message": "专题不存在或无权限访问"
  },
  "trace_id": "xxx"
}

16.3 常见错误码

| 错误码 | 说明 |
| --- | --- |
| AUTH_REQUIRED | 未登录 |
| AUTH_INVALID_TOKEN | Token 无效 |
| AUTH_INVALID_CREDENTIALS | 邮箱或密码错误 |
| TOPIC_NOT_FOUND | 专题不存在或无权限 |
| SOURCE_NOT_FOUND | 资料不存在或无权限 |
| FILE_TOO_LARGE | 文件过大 |
| FILE_TYPE_NOT_SUPPORTED | 文件类型不支持 |
| URL_INVALID | URL 不合法 |
| SOURCE_DUPLICATED | 资料已存在 |
| VALIDATION_ERROR | 参数校验失败 |
| INTERNAL_ERROR | 系统内部错误 |

17. 权限校验规则

阶段一虽然不做复杂 RBAC，但必须严格做资源隔离。

17.1 基本原则

所有查询必须带 user_id 条件：

WHERE user_id = current_user_id

17.2 专题权限

Topic.UserId == CurrentUser.Id

17.3 Source 权限

Source.UserId == CurrentUser.Id

17.4 File 权限

File.UserId == CurrentUser.Id

17.5 禁止行为

- 不能通过猜 UUID 访问别人资料；

- 不能把 source 导入到别人 topic；

- 不能下载别人上传的文件；

- 不能查询其他用户的 source 状态。

18. 阶段一数据库最小清单

阶段一必须创建 5 张表：

- users；

- topics；

- sources；

- files；

- ingest_jobs。

暂不创建：

- documents；

- document_chunks；

- tags；

- entities；

- reports；

- api_keys。

也可以提前创建 documents 表，但阶段一不写入 AI 字段。

19. 阶段一接口清单

19.1 Auth

POST /api/auth/register
POST /api/auth/login
GET  /api/auth/me
POST /api/auth/logout

19.2 Topics

GET    /api/topics
POST   /api/topics
GET    /api/topics/{id}
PUT    /api/topics/{id}
DELETE /api/topics/{id}

19.3 Sources

GET    /api/sources
GET    /api/sources/{id}
POST   /api/sources/url
POST   /api/sources/text
POST   /api/sources/file
DELETE /api/sources/{id}
POST   /api/sources/{id}/retry

19.4 Files

GET /api/files/{id}/download-url

19.5 Jobs

GET /api/jobs
GET /api/jobs/{id}

20. 阶段一任务拆分

20.1 后端任务

| 编号 | 任务 | 优先级 | 预计 |
| --- | --- | --- | --- |
| BE1-001 | 初始化 .NET API 项目 | P0 | 0.5 天 |
| BE1-002 | 配置 PostgreSQL | P0 | 0.5 天 |
| BE1-003 | 配置 EF Core Migration | P0 | 0.5 天 |
| BE1-004 | 创建 users 表和实体 | P0 | 0.5 天 |
| BE1-005 | 实现注册接口 | P0 | 0.5 天 |
| BE1-006 | 实现登录接口 | P0 | 0.5 天 |
| BE1-007 | 实现 JWT 鉴权 | P0 | 0.5 天 |
| BE1-008 | 创建 topics 表和接口 | P0 | 1 天 |
| BE1-009 | 创建 sources 表和接口 | P0 | 1 天 |
| BE1-010 | 创建 files 表 | P0 | 0.5 天 |
| BE1-011 | 接入 MinIO | P0 | 1 天 |
| BE1-012 | 实现 PDF 上传 | P0 | 1 天 |
| BE1-013 | 实现文本导入 | P0 | 0.5 天 |
| BE1-014 | 实现 URL 导入 | P0 | 0.5 天 |
| BE1-015 | 实现资料去重 | P1 | 0.5 天 |
| BE1-016 | 创建 ingest_jobs 表 | P0 | 0.5 天 |
| BE1-017 | 导入后创建 job | P0 | 0.5 天 |
| BE1-018 | 实现简单 Worker | P1 | 1 天 |
| BE1-019 | 统一错误处理 | P0 | 0.5 天 |
| BE1-020 | 接口日志和 trace_id | P1 | 0.5 天 |

20.2 前端任务

| 编号 | 任务 | 优先级 | 预计 |
| --- | --- | --- | --- |
| FE1-001 | 初始化 Next.js 项目 | P0 | 0.5 天 |
| FE1-002 | 配置 UI 组件库 | P0 | 0.5 天 |
| FE1-003 | 登录页 | P0 | 0.5 天 |
| FE1-004 | 注册页 | P0 | 0.5 天 |
| FE1-005 | 登录状态管理 | P0 | 0.5 天 |
| FE1-006 | Dashboard 页面 | P0 | 1 天 |
| FE1-007 | 专题列表页 | P0 | 1 天 |
| FE1-008 | 创建/编辑专题弹窗 | P0 | 1 天 |
| FE1-009 | 专题详情页 | P0 | 1 天 |
| FE1-010 | 资料列表组件 | P0 | 1 天 |
| FE1-011 | URL 导入表单 | P0 | 0.5 天 |
| FE1-012 | 文本导入表单 | P0 | 0.5 天 |
| FE1-013 | PDF 上传表单 | P0 | 1 天 |
| FE1-014 | 资料状态展示 | P0 | 0.5 天 |
| FE1-015 | 资料详情页 | P1 | 1 天 |
| FE1-016 | Toast 和错误提示 | P0 | 0.5 天 |

20.3 测试任务

| 编号 | 任务 | 优先级 | 预计 |
| --- | --- | --- | --- |
| QA1-001 | 注册登录测试 | P0 | 0.5 天 |
| QA1-002 | 专题 CRUD 测试 | P0 | 0.5 天 |
| QA1-003 | URL 导入测试 | P0 | 0.5 天 |
| QA1-004 | 文本导入测试 | P0 | 0.5 天 |
| QA1-005 | PDF 上传测试 | P0 | 0.5 天 |
| QA1-006 | 文件大小限制测试 | P0 | 0.5 天 |
| QA1-007 | 用户隔离测试 | P0 | 0.5 天 |
| QA1-008 | 重复导入测试 | P1 | 0.5 天 |
| QA1-009 | 资料状态测试 | P0 | 0.5 天 |
| QA1-010 | 异常提示测试 | P0 | 0.5 天 |

21. 阶段一建议开发顺序

第 1 步：后端基础

初始化 API 项目
  ↓
配置数据库
  ↓
建立 users/topics/sources/files/ingest_jobs
  ↓
跑通 Migration

第 2 步：认证

注册
  ↓
登录
  ↓
JWT
  ↓
GET /me
  ↓
接口鉴权

第 3 步：专题

创建专题
  ↓
专题列表
  ↓
专题详情
  ↓
编辑专题
  ↓
删除专题

第 4 步：资料导入

URL 导入
  ↓
文本导入
  ↓
PDF 上传
  ↓
source 状态
  ↓
ingest job

第 5 步：前端页面

登录注册
  ↓
Dashboard
  ↓
专题列表
  ↓
专题详情
  ↓
导入弹窗
  ↓
资料列表

第 6 步：测试和修正

权限测试
  ↓
上传测试
  ↓
重复导入测试
  ↓
状态测试
  ↓
异常测试

22. 阶段一验收标准

22.1 功能验收

阶段一完成后，必须通过以下验收：

| 功能 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 注册 | 用户可以用邮箱注册 |
| 登录 | 用户可以登录并获取 token |
| 鉴权 | 未登录不能访问业务接口 |
| 专题 | 用户可以创建、编辑、删除专题 |
| URL 导入 | 用户可以向专题导入 URL |
| 文本导入 | 用户可以向专题导入文本 |
| PDF 上传 | 用户可以上传 PDF |
| 文件存储 | PDF 文件保存到 MinIO |
| 资料列表 | 用户可以看到导入的资料 |
| 状态展示 | 用户可以看到 pending/queued/failed |
| 用户隔离 | 用户不能访问其他用户资料 |
| 后台任务 | 导入后能创建 ingest job |

22.2 技术验收

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 数据库 Migration | 可以从空库初始化 |
| API 返回格式 | success/error 统一 |
| 日志 | 关键接口有日志 |
| 错误处理 | 异常不直接暴露堆栈 |
| 文件上传 | 有类型和大小限制 |
| 权限 | 所有资源按 user_id 过滤 |
| 去重 | URL、文本、PDF 至少基础去重 |
| 任务表 | 能记录导入后的待处理任务 |

22.3 安全验收

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 密码 | 必须 hash 保存 |
| Token | 有过期时间 |
| 文件 | 不能直接公开访问 |
| API | 需要鉴权 |
| 越权 | 猜 UUID 不能访问其他用户资源 |
| 上传 | 拒绝非 PDF 文件 |

23. 阶段一测试用例

23.1 用户测试

| 用例 | 步骤 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 注册成功 | 输入新邮箱和密码 | 注册成功 |
| 重复邮箱 | 使用已注册邮箱 | 返回邮箱已存在 |
| 登录成功 | 输入正确邮箱密码 | 返回 token |
| 登录失败 | 密码错误 | 返回错误 |
| 未登录访问 | 请求 /api/topics | 返回 401 |

23.2 专题测试

| 用例 | 步骤 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 创建专题 | 输入名称 | 创建成功 |
| 名称为空 | 提交空名称 | 返回校验错误 |
| 编辑专题 | 修改名称 | 修改成功 |
| 删除专题 | 删除已有专题 | 状态变 deleted |
| 越权访问 | 用户 A 访问用户 B 专题 | 返回 404 或 403 |

23.3 URL 导入测试

| 用例 | 步骤 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 合法 URL | 输入 https 链接 | 创建 source |
| 非法 URL | 输入 abc | 返回 URL_INVALID |
| 重复 URL | 再次导入同一链接 | 返回 duplicated |
| 无权限 topic | 导入到别人 topic | 返回 TOPIC_NOT_FOUND |

23.4 文本导入测试

| 用例 | 步骤 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 正常文本 | 输入标题和正文 | 创建 source |
| 空标题 | 标题为空 | 返回校验错误 |
| 空正文 | 正文为空 | 返回校验错误 |
| 超长正文 | 超过限制 | 返回错误 |
| 重复正文 | 重复导入 | 返回 duplicated |

23.5 PDF 上传测试

| 用例 | 步骤 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 正常 PDF | 上传 5MB PDF | 保存成功 |
| 超大 PDF | 上传 100MB PDF | 返回 FILE_TOO_LARGE |
| 非 PDF | 上传 exe/png | 返回 FILE_TYPE_NOT_SUPPORTED |
| 重复 PDF | 上传同一文件 | 返回 duplicated |
| 越权 topic | 上传到别人 topic | 返回 TOPIC_NOT_FOUND |

24. 阶段一交付物

阶段一最终应交付：

24.1 后端交付物

- 可运行 API 服务；

- 数据库 Migration；

- 用户认证接口；

- 专题管理接口；

- URL 导入接口；

- 文本导入接口；

- PDF 上传接口；

- 文件存储服务；

- ingest_jobs 任务记录；

- 基础错误处理；

- 基础日志。

24.2 前端交付物

- 登录页；

- 注册页；

- Dashboard；

- 专题列表页；

- 专题详情页；

- 导入资料弹窗；

- 资料列表；

- 状态展示；

- 错误提示。

24.3 文档交付物

- 阶段一接口文档；

- 数据库 Migration 说明；

- 本地启动说明；

- MinIO 配置说明；

- 测试用例清单。

25. 本地启动建议

25.1 docker-compose 服务

services:
  postgres:
    image: postgres:16
    environment:
      POSTGRES_DB: knowledge_engine
      POSTGRES_USER: ke_user
      POSTGRES_PASSWORD: ke_password
    ports:
      - "5432:5432"

  redis:
    image: redis:7
    ports:
      - "6379:6379"

  minio:
    image: minio/minio
    command: server /data --console-address ":9001"
    environment:
      MINIO_ROOT_USER: minioadmin
      MINIO_ROOT_PASSWORD: minioadmin
    ports:
      - "9000:9000"
      - "9001:9001"

25.2 后端环境变量

APP_ENV=development
DATABASE_URL=Host=localhost;Port=5432;Database=knowledge_engine;Username=ke_user;Password=ke_password
REDIS_URL=localhost:6379
MINIO_ENDPOINT=localhost:9000
MINIO_ACCESS_KEY=minioadmin
MINIO_SECRET_KEY=minioadmin
MINIO_BUCKET=knowledge-engine
JWT_SECRET=replace-with-local-secret
JWT_EXPIRES_MINUTES=1440

26. 阶段一关键风险

26.1 过早做 AI

风险：

阶段一还没把资料入口、状态、文件存储做好，就开始接 AI，容易导致问题混杂。

应对：

阶段一只入库、入文件、入队列。AI 放到阶段二。

26.2 文件存储设计混乱

风险：

PDF、HTML、Markdown 后续都要存，如果路径和 file_id 设计混乱，后续难以追踪。

应对：

统一使用 files 表 + MinIO object_key。

26.3 权限隔离后补

风险：

早期为了开发方便不带 user_id，后续改造成本高。

应对：

所有核心表第一天就加 user_id，所有查询第一天就带用户过滤。

26.4 source 状态不清晰

风险：

后续 AI 任务、解析任务、检索任务都依赖状态机，如果阶段一状态设计混乱，后续会很难维护。

应对：

阶段一就定义完整状态枚举，哪怕部分状态暂时不用。

26.5 去重做得过重

风险：

URL canonical、跨站重复、内容相似度去重很复杂，容易拖慢阶段一。

应对：

阶段一只做基础去重：

- URL：user_id + topic_id + url；

- 文本：user_id + topic_id + content_hash；

- PDF：user_id + topic_id + file_hash。

27. 阶段一最终判断标准

阶段一是否成功，不看页面多漂亮，也不看 AI 多强，而看以下 5 个问题：

- 用户能不能稳定导入资料？

- 资料有没有明确归属专题？

- 原始资料有没有完整保存？

- 状态和任务有没有可追踪？

- 后续 AI 处理能不能无缝接上？

只要这 5 个问题解决，阶段一就是合格的。

28. 阶段一最小闭环

用户注册
  ↓
登录
  ↓
创建专题
  ↓
导入 URL / 文本 / PDF
  ↓
系统保存 source
  ↓
系统保存 file/raw_text
  ↓
系统创建 ingest_job
  ↓
前端显示资料状态

这就是阶段一必须跑通的最小闭环。